秦皇岛市行政审批局

关于秦皇大街晨砻桥治理工程可行性研究

报告的批复

秦皇岛市住房和城乡建设局：

你单位《关于报批秦皇大街晨砻桥治理工程可行性研究报告的请示》及秦皇岛市市政设计院有限公司编制的《秦皇大街晨砻桥治理工程可行性研究报告》（报批版）等材料一并收悉。依据原秦皇岛市城乡规划局《关于建设项目办理规划许可手续相关问题的函》（秦规函〔2017〕214号）、市政府《秦皇岛市进一步落实投资建设项目全过程审批管理的若干措施》（秦政办字〔2022〕40号）及秦皇岛市市政工程建设服务中心《非新增建设用地线性（改造）工程信用承诺书》、秦皇岛市海港区发展和改革局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》（无需做社会稳定风险评估报告）、瑞和安惠项目管理集团有限公司出具的该项目评估论证报告，经研究，原则同意该项目可行性研究报告（报批版）。现就有关内容批复如下：

- 项目名称：秦皇大街晨砻桥治理工程。

- 实施单位：秦皇岛市市政工程建设服务中心。

三、拟建地点：海港区东部（秦皇大街晨砻桥现址）。

四、拟建内容及规模：拟对秦皇大街晨砻桥进行治理，拆除主桥危桥后原址重建主桥，重建桥梁全长117米，宽度16.6米，桥梁宽度内均为机动车道，桥梁上部采用9跨13米预制钢筋混凝土空心板结构，下部采用柱式桥墩和U型桥台，基础采用承台和钻孔灌注桩。同步拆除机动车道范围内两侧既有辅桥单侧2.95米桥面铺装后新建，并对两侧既有辅桥空心板、墩柱和盖梁进行养护修补，随桥配套建设交通等设施。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资3572.52万元。资金筹措渠道：市财政投资（申请政府新增一般债券资金支持）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、该项目代建事宜按相关规定执行。

九、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2023年12月19日